Table of Contents

爱买买 App 上架合规指南

本文档梳理从零到上架所需的全部行政资质、办理流程与时间线。

总览时间线

月份    1         2         3         4         5
       ├─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
营业执照 ██████░░░░                                        5-15 工作日
ICP备案           ██████████░░░░                           10-20 工作日
软著     ████████████████████████████░░░░                  30-60 工作日（加急7天）
App备案                     ████████████░░░░               10-20 工作日
ICP证                       ██████████████████████░░░░     40-60 工作日
食品经营许可                 ████████████████░░░░           20-30 工作日
上架审核                                      ████████░░░  7-14 天

建议：营业执照 + 软著 + ICP备案 三线并行启动，可将总周期压缩到 3 个月左右。

第一步：注册公司（营业执照）

为什么需要

所有后续资质（ICP 备案、ICP 证、App 备案、软著、应用商店开发者账号）都需要企业主体。

公司类型选择

| 类型 | 适合场景 | 注册资本建议 |
| --- | --- | --- |
| 有限责任公司 | 推荐，最常见 | 50-100 万（认缴制，不需实缴） |
| 个体工商户 | 不推荐，无法办 ICP 证 | — |
| 合伙企业 | 多人合伙时考虑 | — |

经营范围必须包含

技术开发、技术咨询、技术服务；
软件开发；
互联网信息服务；
电子商务；
食用农产品销售；
食品经营（如适用）；
第二类增值电信业务（信息服务业务）

⚠️ 经营范围中必须有「第二类增值电信业务」才能办 ICP 经营许可证。如果漏了，后续需要去工商变更，会耽误时间。

办理流程

- 核名（1 天）

  - 登录 国家企业信用信息公示系统 或当地市场监管局网站

  - 提交 3-5 个备选公司名称

  - 格式：地区 + 字号 + 行业 + 有限公司，如「杭州爱买买网络科技有限公司」

- 准备材料

  - 法人身份证原件 + 复印件

  - 全体股东身份证

  - 注册地址证明（房产证/租赁合同）— 可用商务挂靠地址

  - 公司章程（模板可在当地市监局官网下载）

- 提交注册（线上或线下）

  - 线上：各省「一网通办」平台（推荐）

  - 线下：当地市场监管局/行政审批中心

  - 审核周期：3-5 个工作日

- 领取执照后立刻做

  - 刻章（公章、财务章、法人章、发票章）— 部分地区免费

  - 银行开对公账户（选择网银方便的银行）

  - 税务登记（现在与营业执照同步办理）

  - 社保/公积金开户（有员工时）

费用

- 注册登记：免费

- 刻章：200-500 元

- 银行开户：0-500 元（不同银行收费不同）

- 代办全包：800-2000 元（含挂靠地址）

第二步：ICP 备案（网站/域名备案）

为什么需要

- 所有用中国大陆服务器的域名必须备案

- App 备案的前置条件

- 你的 api.ai-maimai.com 和 admin.ai-maimai.com 等域名都需要

前置条件

- ✅ 已有营业执照

- ✅ 已有域名（在国内注册商购买或已转入国内注册商）

- ✅ 已有国内服务器/云主机（阿里云、腾讯云等）

办理流程

- 购买域名（如果还没有）

  - 在阿里云/腾讯云购买 .com 或 .cn 域名

  - 完成域名实名认证（与营业执照主体一致）

- 通过云服务商提交备案

  - 登录阿里云备案系统：https://beian.aliyun.com/

  - 或腾讯云备案系统：https://cloud.tencent.com/product/ba

- 填写备案信息

  - 主体信息：公司名称、营业执照号、法人信息

  - 网站信息：域名、网站名称（「爱买买」）、网站用途

  - 服务器信息：ECS 实例 ID / 备案服务号

  - 负责人信息：手机号、邮箱、身份证正反面照片

- 人脸核验

  - 下载阿里云 App / 腾讯云 App

  - 法人 + 网站负责人分别做人脸识别

- 等待审核

  - 云服务商初审：1-2 个工作日

  - 提交管局审核：各省不同，通常 10-20 个工作日

  - 审核期间可能接到管局电话核实，务必接听

- 审核通过

  - 获得备案号（如：浙ICP备2026XXXXX号）

  - 在网站底部放置备案号并链接到工信部查询页面

你需要备案的域名清单

ai-maimai.com          — 主域名
api.ai-maimai.com      — 后端 API
admin.ai-maimai.com    — 管理后台
seller.ai-maimai.com   — 卖家后台
www.ai-maimai.com      — 官网/落地页

💡 同一个主域名下的子域名只需要做一次备案，填写主域名 ai-maimai.com 即可。

费用

- 备案本身：免费

- 域名：约 50-100 元/年

- 云服务器：根据配置，约 100-500 元/月

第三步：软件著作权登记（软著）

为什么需要

- 国内安卓应用商店（华为、小米、OPPO、vivo、应用宝等）上架必须提供

- Apple App Store 不要求，但有了更好

- 也是后续申请 ICP 证的加分材料

办理流程

- 准备源代码文档

  - 提取源代码前 30 页 + 后 30 页（共 60 页）

  - 每页不少于 50 行

  - 去掉空行和注释

  - 页眉标注软件名称和版本号

  - 你的代码已经足够，从 backend/src 和 app/ 中各取 30 页即可

- 撰写软件说明书（操作手册）

  - 约 15-30 页

  - 内容：软件功能介绍 + 操作截图

  - 包含：登录、浏览商品、下单、支付、卖家管理等主要流程截图

  - 参考你的 docs/architecture/frontend.md 来写

- 填写申请表

  - 登录中国版权保护中心：https://www.ccopyright.com.cn/

  - 注册账号 → 软件著作权登记申请

  - 填写信息：

    - 软件名称：「爱买买农业电商平台软件 V1.0」

    - 开发完成日期：实际完成日期

    - 首次发表日期：可以填计划上架日期

    - 开发方式：独立开发

    - 权利取得方式：原始取得

    - 权利范围：全部权利

    - 编程语言：TypeScript、JavaScript

    - 运行平台：Android、iOS

    - 软件用途：电子商务

- 提交材料

  - 可以网上提交（电子版）

  - 也可以邮寄纸质材料到中国版权保护中心

- 等待审核

  - 普通流程：30-60 个工作日（免费）

  - 加急流程：

    - 31-35 个工作日：约 ¥600

    - 21-25 个工作日：约 ¥1,500

    - 10-15 个工作日：约 ¥3,000

    - 3-5 个工作日：约 ¥5,000-8,000

  - 代理机构可办加急

费用

- 官方登记费：免费（2017 年起免征）

- 代理费（如果找代理）：500-1500 元

- 加急费：另算

第四步：App 备案

为什么需要

- 工信部 2023 年 8 月发布《工业和信息化部关于开展移动互联网应用程序备案工作的通知》

- 2024 年 4 月起，未备案 App 不得上架

前置条件

- ✅ 已有营业执照

- ✅ 已完成 ICP 备案（域名备案）

- ✅ App 已基本开发完成（需要填写功能描述）

办理流程

- 选择备案入口

  - 方式一：通过已备案的云服务商（阿里云/腾讯云）提交 — 推荐，流程更顺

  - 方式二：通过应用商店提交（华为、小米等部分商店已接入）

  - 方式三：直接在工信部备案系统提交

- 通过阿里云提交（推荐）

  - 登录阿里云 App 备案系统

  - 路径：控制台 → 备案 → App 备案

- 填写 App 信息

  - App 名称：AI爱买买

  - App 类型：Android + iOS

  - App 包名（Android）：com.aimaimai.shop

  - Bundle ID（iOS）：com.aimaimai.shop（测试版本：com.aimaimai.shop.beta）

  - App 公钥（Android）：需粘贴 -----BEGIN PUBLIC KEY-----...-----END PUBLIC KEY----- 完整内容）

- -----BEGIN PUBLIC KEY-----

- MIIBIjANBgkqhkiG9w0BAQEFAAOCAQ8AMIIBCgKCAQEAqiC4UQtFNokziE7Qy8uk

- jO5D0VwiFaXxBR/RJDqxoTqIv3y8EPL174eTYM8blfze2+J8NNSo4U0spSJWQVDx

- u3Ovlbbz/nJx334VYpZuw/c+XW2uUbM9NMGnN8EECzJe0DRsx5KFniZHbhfohkFe

- SwlwkkksRzthBwSYSNvfr98ZGQ0yxO+usdmxR8sjbyKiRyM5+i0fxAC6rlVfvZSJ

- Xz/+TaeB8hz2Jcc3+4mtYHsBKvlpmNVdSZ3Ru1USlRpGJXo9dEfiNzjkuqnsmLaZ

- tc+8fNps9/k7/Qa2jVSuLbC6s5n0DVVGZTm9JRtDWywszu7G1yIlPrCr9bg98Q/l

- vQIDAQAB

- -----END PUBLIC KEY-----

  - App SHA-1 签名（Android）：FD:E0:BD:5F:39:6B:07:01:73:E3:53:2E:F2:E5:93:C9:74:99:CC:69

  - App MD5 签名（Android，微信开放平台「应用签名」用）：766bafb6a3b34a678761e4b07e3665c4

  - App SHA-256 签名（Android，部分新版备案系统用）：13:3F:74:69:BF:6F:A7:41:C8:27:52:60:7C:D9:DD:44:25:F8:C0:02:D5:21:26:CB:C2:16:1D:BF:19:04:C8:CE

  - 所属 ICP 备案号：第二步获得的备案号

  - 服务内容分类：电子商务

- 📌 keystore 文件、密码、别名、完整公钥与全套证书指纹见 docs/operations/密码本.md 第 11.1 节（已 gitignore，仅本地保留）。

- ⚠️ 注意区分公钥与MD5/SHA-1/SHA-256 指纹：公钥是几百字符的 PEM 文本块，指纹是 32/40/64 位十六进制哈希。备案系统的「公钥」字段要的是 PEM 全文，不要把 MD5 当公钥填。

- 获取签名信息（Android，仅供新 keystore 重生成时参考）

- 现有 keystore：项目根目录 aimaimai-release.keystore，密码与别名见密码本。

- # 生成签名文件（仅在没有 keystore 时使用 — 现有项目跳过此步！）
keytool -genkey -v -keystore aimaimai-release.keystore \
  -alias aimaimai -keyalg RSA -keysize 2048 -validity 36500

# 查看 SHA-1 / SHA-256（Java 11+ 默认不再输出 MD5）
keytool -list -v -keystore aimaimai-release.keystore -alias aimaimai

# 单独提取微信开放平台要的 MD5（无冒号小写）
keytool -exportcert -keystore aimaimai-release.keystore -alias aimaimai \
  | openssl dgst -md5

# 查看公钥（备案部分平台需要）
keytool -list -rfc -keystore aimaimai-release.keystore -alias aimaimai

- 提交审核

  - 云服务商初审：1-2 个工作日

  - 管局审核：10-20 个工作日

- 审核通过

  - 获得 App 备案编号

  - 在 App 的「关于」页面展示备案编号

费用

- 免费

第五步：ICP 经营许可证（增值电信业务经营许可证）

为什么需要

- 爱买买是多商户电商平台（商家入驻模式），属于经营性互联网信息服务

- 根据《互联网信息服务管理办法》，经营性互联网信息服务必须取得 ICP 证

- 平台抽佣、收取技术服务费等行为均属经营性质

⚠️ ICP 备案 ≠ ICP 证。备案是告知性的，所有网站都要做；ICP 证是许可性的，只有经营性网站需要。

前置条件

- ✅ 已有营业执照（经营范围含「第二类增值电信业务」）

- ✅ 已完成 ICP 备案

- ✅ 注册资本 ≥ 100 万元（认缴即可，不需要实缴）

- ✅ 公司至少有 3 名员工的社保记录（部分省份要求）

需要的材料

- 公司材料

  - 营业执照副本彩色扫描件

  - 法人身份证正反面

  - 公司章程（工商调档盖章版）

  - 股权结构说明（如有外资股东，需要额外审批）

- 技术材料

  - 3 名技术人员的身份证 + 社保证明 + 学历证明

  - 网络与信息安全保障措施（模板可在通信管理局官网下载）

  - 服务器托管协议或云服务合同

- 业务材料

  - 业务发展和实施计划（商业计划书简版）

  - 用户服务协议

  - 已备案的域名证书

办理流程

- 网上提交

  - 登录工信部电信业务市场综合管理信息系统

  - https://tsm.miit.gov.cn/

  - 选择「第二类增值电信业务」→「信息服务业务（仅限互联网信息服务）」

- 填写申请

  - 按系统提示填写公司信息、业务信息

  - 上传所有扫描件

- 省通信管理局受理

  - 初审：5 个工作日内决定是否受理

  - 审核：受理后 40-60 个工作日

  - 可能要求补充材料或现场核查

- 领取许可证

  - 审核通过后，前往省通信管理局领取纸质证书

  - 或邮寄

费用

- 官方：免费

- 代办（推荐，流程较复杂）：¥5,000 - ¥15,000

- 如果要 3 名员工社保：按当地社保标准

注意事项

- 外资限制：如果公司有外资股东，ICP 证需要走商务部审批，流程更长

- 年检：每年 1-3 月需要做年检（ICP 证年报）

- 不办会怎样：被查到罚款 1-10 万元，严重的吊销营业执照

第六步：食品相关资质（如适用）

是否需要

爱买买销售农产品，需要区分：

| 品类 | 是否需要食品经营许可证 |
| --- | --- |
| 初级农产品（生鲜蔬果、生肉、鲜蛋） | 不需要，但需要食用农产品经营备案 |
| 预包装食品（零食、干货、罐头） | 需要食品经营许可证 |
| 散装食品 | 需要食品经营许可证 |
| 特殊食品（保健品、婴幼儿食品） | 需要食品经营许可证 + 额外批文 |

作为平台方

- 爱买买作为平台方，如果自身不直接销售食品（只提供平台服务），平台本身可不办食品经营许可证

- 但入驻商户必须持有相应食品经营许可证，平台有审核义务

- 如果平台公司自营（Company.isPlatform=true），且自营商品包含食品，则平台公司也需要办

办理流程（如需要）

- 准备材料

  - 营业执照

  - 经营场所平面图

  - 食品安全管理制度文本

  - 从业人员健康证明

- 提交申请

  - 到当地市场监管局或网上提交

  - 选择「仅销售预包装食品」可走简化备案

- 审核

  - 仅销售预包装食品：备案制，当场办结或 5 个工作日

  - 其他：需要现场核查，20 个工作日

第七步：应用商店上架

Apple App Store

- 注册开发者账号

  - 访问 https://developer.apple.com/

  - 选择「组织/公司」类型

  - 需要 Apple ID + D-U-N-S 编号

  - 费用：¥688/年

- 获取 D-U-N-S 编号

  - 免费申请：https://developer.apple.com/enroll/duns-lookup/

  - 邓白氏会电话核实公司信息

  - 周期：3-14 天

- 构建并上传 App

- # 使用 EAS Build（Expo）
npx eas-cli build --platform ios --profile production

# 上传到 App Store Connect
npx eas-cli submit --platform ios

- 在 App Store Connect 填写信息

  - App 名称、描述、关键词、截图

  - 隐私政策 URL（必须）

  - 年龄分级

  - 选择价格（免费）

  - 上传截图：6.7”、6.5”、5.5” 各尺寸

- 提交审核

  - 首次审核：通常 1-3 天

  - 常见拒绝原因：

    - 缺少隐私政策

    - 登录功能没有提供测试账号

    - 支付没有使用 IAP（注意：实体商品支付可以用第三方支付，不需要 IAP）

    - 界面有明显 Bug

- 审核通过 → 上架

国内安卓应用商店

每个商店需要单独注册、单独上架、单独审核，主要商店：

| 商店 | 注册地址 | 开发者费用 | 特殊要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 华为应用市场 | developer.huawei.com | 免费 | 需要软著 |
| 小米应用商店 | dev.mi.com | 免费 | 需要软著 |
| OPPO 软件商店 | open.oppomobile.com | 免费 | 需要软著 |
| vivo 应用商店 | dev.vivo.com.cn | 免费 | 需要软著 |
| 应用宝（腾讯） | open.qq.com | 免费 | 需要软著 |
| 豌豆荚/PP助手 | — | — | 已被收编，通过上述商店分发 |

每个安卓商店的通用上架流程

- 注册企业开发者账号

  - 营业执照

  - 法人身份证 / 授权书

  - 对公账户验证（部分商店）

- 准备上架材料

  - APK/AAB 安装包

  - 软著证书扫描件

  - App 备案编号

  - App 图标（512×512）

  - 截图（至少 3-5 张）

  - 隐私政策 URL

  - 应用描述、更新日志

  - 应用分类：购物

- 构建 Android 包

- # 使用 EAS Build（Expo）
npx eas-cli build --platform android --profile production

- 提交审核

  - 各商店审核周期：1-5 个工作日

  - 首次上架审核较严，更新版本会快一些

必须准备的法律文档

你需要在 App 内和官网放置以下文档：

- 隐私政策（所有商店必须）

  - 收集了哪些个人信息

  - 如何使用、存储、共享

  - 用户权利（查看、删除、注销账号）

  - 参考《个人信息保护法》要求

- 用户服务协议

  - 平台与用户的权利义务

  - 交易规则

  - 争议解决

- 营业执照展示

  - App 内「关于我们」页面展示

第八步：其他可选但建议办理的资质

| 资质 | 是否需要 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 网络安全等级保护（等保） | 建议二级 | 用户量达到一定规模后建议做，电商平台一般二级 |
| EDI 许可证 | 可能需要 | 如果平台提供在线数据处理与交易处理服务 |
| 网络文化经营许可证 | 不需要 | 除非有直播/短视频功能 |
| 广告发布登记 | 不需要 | 除非平台有广告业务 |

执行清单（按优先级排序）

Week 1-2:
  □ 注册公司（经营范围包含增值电信业务）
  □ 购买域名 + 开始域名实名认证
  □ 购买阿里云 ECS（如还没有）
  
Week 2-3:
  □ 启动 ICP 备案（通过阿里云）
  □ 启动软著申请（整理源代码 + 撰写说明书）
  □ 申请 Apple 开发者账号 + D-U-N-S 编号
  
Week 3-4:
  □ 注册各安卓商店开发者账号
  □ 撰写隐私政策 + 用户服务协议
  □ 准备应用截图和宣传素材
  
Week 4-6:
  □ ICP 备案通过后 → 启动 App 备案
  □ 启动 ICP 经营许可证申请
  
Week 6-8:
  □ 软著证书到手
  □ App 备案通过
  □ 准备 App 上架包（Android + iOS）

Week 8-10:
  □ 提交 Apple App Store 审核
  □ 提交各安卓商店审核
  □ 上架运营
  
持续:
  □ ICP 证审核中（预计 Week 10-14 拿到）
  □ 每年 ICP 证年检
  □ 每年软著/备案信息更新（如有变更）

常见问题

Q: 没有 ICP 经营许可证能先上架吗？ A: 技术上可以先上架（App 备案和 ICP 备案是上架的硬性要求，ICP 证不是上架的直接前置条件）。但作为平台型电商，法律上需要持有 ICP 证才能合规运营。建议先上架，同时加紧办理 ICP 证。

Q: 中文域名（爱买买.com）和英文域名（ai-maimai.com）如何取舍？ A: 两者都可以备案。主域名建议用英文 ai-maimai.com（支付宝、顺丰等第三方平台的回调/网关 URL 不兼容中文 Punycode 域名）。中文域名 爱买买.com 已备案，可保留做 301 跳转到英文域名。

Q: 个人开发者能上架吗？ A: Apple App Store 个人开发者可以上架。国内安卓商店对个人开发者限制较多，强烈建议用企业身份。

Q: 找代办靠谱吗？ A: ICP 证建议找代办（流程复杂）。软著可以自己申请也可以代办。ICP 备案和 App 备案通过云服务商系统自助操作即可。

Q: 外资公司有什么特殊要求？ A: 如果公司有外资成分（包括港澳台），ICP 证需要商务部审批，流程更长（3-6 个月），且部分业务可能受限。尽量使用纯内资公司申请。